BI DÉVELOPPEMENT

CAHIER DES CHARGES

Projet ASPHA CRM

Conception et développement d'un CRM métier dédié aux services à la personne

| Client | Aspha |
| --- | --- |
| Maître d'œuvre | BI Développement |
| Développeur référent | Téo Debay |
| Phase | Cadrage / Pré-spécification |
| Lancement prévu | Début juin 2026 |
| Version du document | v0.1 — Document de travail |

Document de travail — issu de la prise de notes du rendez-vous client

# Sommaire

1.  Contexte et présentation du projet

2.  Objectifs et enjeux

3.  Périmètre fonctionnel — vue d'ensemble

4.  Spécifications fonctionnelles détaillées

4.1      Bases de données métier

4.2      Module Planning (cœur du CRM)

4.3      Pointage par QR code

4.4      Devis & Facturation

4.5      Gestion d'inventaire

4.6      Module RH & contrats salariés

4.7      Gestion des prestations

4.8      Suivi des clés

4.9      Gestion documentaire

4.10    Intégration Silae (paie)

4.11    Extranets salarié & client

4.12    Rôles et permissions

4.13    Documentation utilisateur intégrée

5.  Spécifications techniques

6.  Intégrations externes

7.  Planning prévisionnel & jalons

8.  Points à clarifier avec le client

# 1. Contexte et présentation du projet

## 1.1 Le client

Aspha est une entreprise du secteur des services à la personne, organisée potentiellement en plusieurs entités géographiques (plusieurs « sites » ou agences Aspha implantées dans différentes villes). Son activité repose sur la mise à disposition d'intervenants au domicile des clients pour des prestations ponctuelles ou récurrentes.

## 1.2 La situation actuelle

Aspha utilise actuellement la solution Ximi (éditée par Xelya, https://xelya.io). Le module de planning de cette solution constitue la référence métier : la cliente souhaite que le futur CRM en reprenne la logique de fonctionnement de manière quasi identique, tout en l'adaptant à ses besoins spécifiques et en l'intégrant à un écosystème outillé sur mesure.

Accès à l'outil actuel pour analyse Application : Ximi (Xelya) Identifiant : louanne.belleverge@aspha-services.fr Mot de passe : LOUlou2503?? → À utiliser pour audit du fonctionnement existant et reproduction du planning.

## 1.3 La demande

BI Développement est missionné pour concevoir et développer un CRM métier complet, hébergé chez o2switch (base de données et applicatif PHP côté o2switch), couvrant l'ensemble des processus opérationnels d'Aspha : gestion clientèle, planification des intervenants, suivi RH, facturation, gestion documentaire et pilotage par rôles.

# 2. Objectifs et enjeux

Le projet vise à doter Aspha d'un outil unifié, sur mesure et évolutif, qui remplace progressivement les solutions tierces aujourd'hui utilisées. Les objectifs principaux sont les suivants :

- Centralisation : regrouper toutes les données métier (clients, salariés, contrats, plannings, prestations, documents) dans un seul outil maîtrisé.

- Reproduction d'un existant éprouvé : reprendre la logique du planning Ximi, déjà adoptée par les équipes, pour limiter la conduite du changement.

- Optimisation opérationnelle : réduire le temps de planification grâce au drag-and-drop, à la cartographie des intervenants, et au calcul automatique des temps de trajet.

- Conformité et traçabilité : horodater le pointage des intervenants via QR code, tracer le cycle de vie des clés détenues par l'entreprise, et journaliser les modifications de planning.

- Autonomie des utilisateurs finaux : fournir un extranet salarié (planning, contrat, fiches de paie) et un extranet client (factures, contrat de service signé).

- Pilotage RH : assurer le suivi du remplissage des heures contractuelles de chaque intervenant, en temps réel, depuis l'agenda.

- Gouvernance fine : gérer les droits d'accès par rôles paramétrables depuis un compte super-administrateur.

# 3. Périmètre fonctionnel — vue d'ensemble

Le CRM Aspha s'articule autour des grands modules suivants. Le module Planning constitue le cœur du système et concentre la valeur ajoutée métier.

| Module | Description | Priorité |
| --- | --- | --- |
| Planning | Cœur du CRM. Reproduction du fonctionnement Ximi avec améliorations métier. | CRITIQUE |
| BDD Clients & Salariés | Référentiels centraux exploités par tous les autres modules. | CRITIQUE |
| Pointage QR code | Validation de présence au domicile du client via scan d'un QR code unique. | HAUTE |
| RH & Contrats | Fiches salariés, contrats, congés, documents obligatoires, rappels. | HAUTE |
| Devis / Facture | Émission et suivi, en synergie avec l'outil comptable Pennylane. | HAUTE |
| Inventaire | Suivi du stock en temps réel avec alertes de seuil. | MOYENNE |
| Suivi des clés | Historique de détention et mouvement des clés clients. | HAUTE |
| Gestion documentaire | Documents types par défaut, génération et stockage centralisés. | MOYENNE |
| Silae (paie) | Intégration ou redirection vers la solution de paie partenaire. | À ARBITRER |
| Extranets | Espaces dédiés salariés et clients (consultation et téléchargement). | HAUTE |
| Rôles & permissions | Administration fine des accès par cases à cocher (super-admin). | HAUTE |
| Documentation utilisateur | Aide intégrée avec moteur de recherche, par module. | MOYENNE |

# 4. Spécifications fonctionnelles détaillées

## 4.1 Bases de données métier

Les référentiels suivants constituent le socle du CRM. Ils sont exploités transversalement par tous les autres modules.

### 4.1.1 Base clients

- Toutes les informations de contact, juridiques et opérationnelles du client.

- Adresse complète, géocodée pour la cartographie.

- Historique des prestations rattachées.

- Historique des clés détenues (lien vers le module Suivi des clés).

- Documents associés (contrat de service, devis signés, factures).

### 4.1.2 Base salariés

- Fiche RH complète : informations personnelles, coordonnées, adresse géocodée.

- Documents administratifs (pièce d'identité, justificatifs, attestations) avec rappels en cas de pièce manquante.

- Historique des prestations effectuées.

- Lien vers le contrat actif (poste, horaires, congés).

### 4.1.3 Contrats salariés

- Un contrat par salarié, avec poste, volume horaire, modalités de congés et toutes les informations contractuelles.

- Suivi en temps réel du remplissage des heures (vu depuis le planning).

- Historique en cas d'avenant ou de renouvellement.

## 4.2 Module Planning — cœur du CRM

Module prioritaire Le planning est la zone fonctionnelle la plus importante du projet. Référence : module planning de Ximi (Xelya), à reproduire presque à l'identique avant ajout des spécificités Aspha.

### 4.2.1 Vue & navigation

- Multi-sites : possibilité d'ajouter plusieurs sites (plusieurs entités Aspha implantées dans différentes villes).

- Plusieurs axes de tri : par intervenant et par client.

- Filtres temporels : jour, semaine, mois.

- Plannings gérés par intervenant — pas de planning global générique.

- Filtre client additionnel applicable.

- Drag-and-drop pour déplacer un rendez-vous d'un créneau à un autre.

### 4.2.2 Types d'intervention

- Ponctuelle : intervention unique.

- Récurrente : intervention répétée selon une périodicité définie (jours et heures programmés).

### 4.2.3 Création d'un rendez-vous (clic droit)

- Création d'une intervention ponctuelle.

- Création d'une intervention récurrente.

- Ajout d'une absence pour un intervenant.

- Ajout d'une indisponibilité.

- Définition de la période : si la période est de très longue durée, affichage en bandeau supérieur, au-dessus du planning.

### 4.2.4 Affichage au survol d'un rendez-vous

L'info-bulle au survol d'un rendez-vous doit afficher :

- Date du rendez-vous.

- Client (informations principales et adresse).

- Intervenant.

- Prestation.

- Périodicité : ponctuel ou récurrent ; si récurrent, jours et heures concernés ainsi que prix horaire.

- Statut : planifié / terminé / annulé.

- Suivi de paiement et de facturation : « payé intervenant » oui/non, « facturé client » oui/non. Coches activées par défaut, décochables si nécessaire.

### 4.2.5 Suivi du contrat depuis le planning

L'agenda doit permettre de suivre, en temps réel, pour chaque salarié :

- Le pourcentage de remplissage des heures contractuelles.

- Les heures disponibles restantes.

- Les heures de contrat.

- Les heures déjà placées au planning.

Objectif : piloter efficacement le contrat de chaque intervenant directement depuis la vue planning, sans aller-retour avec la fiche RH.

### 4.2.6 Cartographie & optimisation des trajets

- Carte affichant les adresses des clients et celles des intervenants.

- Identification visuelle des intervenants habitant à proximité d'un client.

- Objectif : optimiser les coûts en plaçant les salariés les plus proches géographiquement (réduction des temps de trajet rémunérés).

- Calcul des temps de trajet via l'API Google Maps.

- Règle métier : seuls les trajets entre deux prestations (donc entre deux clients) sont rémunérés. Le trajet domicile-premier client et dernier client-domicile ne le sont pas.

- Affichage du temps de trajet total et de la distance totale parcourue.

### 4.2.7 Suivi du badgeage

- Visibilité, depuis le rendez-vous, de l'horaire auquel le prestataire a badgé via QR code (cf. § 4.3).

- Comparaison automatique avec l'horaire planifié pour détecter les écarts.

- Possibilité, pour les administrateurs (gérants), d'ajouter des observations sur une prestation.

## 4.3 Pointage par QR code

Chaque client dispose d'un QR code unique installé à son domicile. Lors de l'arrivée sur site, le salarié scanne ce QR code via l'application mobile (ou un module dédié de l'extranet salarié) afin de valider sa présence sur le rendez-vous correspondant à son planning.

### Règles fonctionnelles

- Le scan associe l'horodatage à un rendez-vous précis du planning de l'intervenant.

- Le badgeage est visible côté administrateur sur la fiche du rendez-vous.

- Cas à arbitrer : tolérance d'avance/retard, double scan (entrée/sortie), badgeage sur un mauvais client, perte de réseau (mode hors-ligne avec synchronisation différée).

## 4.4 Devis & Facturation

- Module dédié de gestion des devis et factures.

- Filtre principal : par client.

- Articulation avec Pennylane : le suivi comptable est réalisé sous Pennylane. Le périmètre exact (export, synchronisation, ou simple émission depuis le CRM) reste à arbitrer avec le client (cf. § 8).

## 4.5 Gestion d'inventaire

- Suivi du stock en direct (entrées, sorties, niveaux courants).

- Système de notifications déclenché lors du franchissement de seuils définis.

- À préciser : périmètre des articles suivis (matériel, consommables, EPI, fournitures clients, etc.).

## 4.6 Module RH & contrats salariés

### 4.6.1 Fiche salarié

- Toutes les informations personnelles et coordonnées.

- Tous les documents administratifs centralisés.

- Système de rappel : alerte automatique sur la fiche salarié pour les documents manquants ou en cours d'expiration.

### 4.6.2 Contrat

- Un contrat par salarié.

- Données : poste, horaires hebdomadaires, modalités de congés, et tout élément contractuel.

- Articulation directe avec le planning pour le suivi du remplissage horaire (§ 4.2.5).

### 4.6.3 Formation (en option)

L'ajout d'un module de gestion des formations est mentionné comme piste à étudier. À cadrer avec le client.

## 4.7 Gestion des prestations

- Création de prestations attribuables à un client.

- Un client peut se voir affecter plusieurs prestations.

- Les prestations alimentent le planning et la facturation (taux horaire, durée, etc.).

## 4.8 Suivi des clés

Aspha détient des clés appartenant à ses clients afin de pouvoir intervenir à leur domicile. Un module dédié assure la traçabilité complète de ces clés.

- Identification de chaque clé (numéro, propriétaire, adresse associée, informations complémentaires).

- Détenteur courant : à qui la clé est actuellement attribuée.

- Historique complet : à qui la clé a été remise par le passé, à quelle date, dans quelles conditions.

- Localisation actuelle (intervenant, coffre, agence).

## 4.9 Gestion documentaire

- Stockage et gestion centralisés des documents directement dans le CRM.

- Bibliothèque de documents types par défaut, prêts à l'emploi (modèles de contrats, attestations, courriers, etc.).

- Génération depuis le CRM avec pré-remplissage des données client/salarié.

## 4.10 Intégration Silae (paie)

Silae (https://silae-api.document360.io/docs) est la solution de paie utilisée par Aspha. Deux scénarios sont à arbitrer :

- Scénario A — Intégration : exposition des données de paie de Silae directement dans le CRM via l'API documentée, permettant à l'administratrice de remplir et consulter les fiches de paie au fur et à mesure depuis le CRM.

- Scénario B — Redirection : fourniture d'un accès direct à Silae depuis le CRM (lien sortant authentifié), la cliente gère elle-même sa paie sur la plateforme Silae.

Décision à prendre Le scénario A (intégration native) offre une meilleure expérience mais représente un effort de développement et de maintenance non négligeable. Le scénario B (redirection) est rapide à mettre en place mais limite la valeur ajoutée du CRM sur le périmètre paie. Recommandation : démarrer en B pour le MVP, basculer en A en phase 2 si l'usage le justifie.

## 4.11 Extranets salarié & client

### 4.11.1 Extranet salarié

- Connexion sécurisée.

- Consultation des informations personnelles.

- Consultation du contrat de travail.

- Consultation des fiches de paie.

- Consultation du planning personnel.

### 4.11.2 Extranet client

- Connexion sécurisée.

- Consultation et téléchargement des factures.

- Consultation du contrat de service signé.

- Évolutions futures à prévoir : suivi des prestations à venir, demandes de prestations supplémentaires, messagerie.

## 4.12 Rôles et permissions

- Système de rôles (administrateur, gestionnaire, salarié, client, etc.).

- Super-administrateur : compte unique disposant d'une grille de permissions sous forme de cases à cocher, permettant d'autoriser ou non l'accès à chaque module ou sous-module pour chaque rôle.

- Granularité fine, paramétrable sans intervention technique.

## 4.13 Documentation utilisateur intégrée

- Centre d'aide intégré au CRM.

- Moteur de recherche.

- Documentation par module expliquant le fonctionnement de chaque système du CRM.

- À maintenir en parallèle du développement de chaque module.

# 5. Spécifications techniques

### 5.1 Hébergement

- Hébergement applicatif et base de données chez o2switch.

- Implications : contraintes propres à l'environnement mutualisé/cloud o2switch (versions PHP supportées, accès aux tâches CRON, limites de ressources, etc.) à valider en début de projet.

### 5.2 Stack applicative

- Backend en PHP.

- Choix du framework : à arbitrer (Symfony, Laravel, ou solution sur mesure). Recommandation : Laravel pour la productivité et l'écosystème, sous réserve de compatibilité o2switch.

- Base de données : MySQL/MariaDB hébergée chez o2switch.

- Frontend : à arbitrer (rendu serveur classique, Blade/Twig, ou intégration d'un framework JS pour la zone Planning, qui justifie une approche plus interactive).

### 5.3 Module Planning — points techniques sensibles

- Le drag-and-drop, l'affichage temps réel, les filtres dynamiques et la cartographie justifient une couche front interactive (FullCalendar, ou équivalent).

- Recalcul des temps de trajet à chaque déplacement de rendez-vous : prévoir une stratégie de cache pour limiter les appels Google Maps (coût).

- Historisation des modifications de planning à prévoir dès la conception (audit trail).

### 5.4 Sécurité & conformité

- RGPD : données personnelles clients et salariés (santé non concernée a priori, à confirmer).

- Authentification renforcée pour les administrateurs.

- Journalisation des actions sensibles (modification de planning, accès aux fiches de paie, suivi des clés).

- Sauvegardes régulières + plan de reprise.

# 6. Intégrations externes

| Service | Usage | Type d'intégration |
| --- | --- | --- |
| Google Maps | Calcul des temps et distances de trajet entre prestations. | API (clé requise) |
| Silae | Gestion de la paie. Scénario à arbitrer (cf. § 4.10). | API ou SSO sortant |
| Pennylane | Comptabilité. Articulation à préciser avec le module Devis/Facture. | Export ou API |
| Ximi (Xelya) | Référence du planning à reproduire ; reprise initiale des données possible. | Audit + import éventuel |

# 7. Planning prévisionnel & jalons

Le projet est lancé début juin 2026 et suivi en mode itératif. Une première trame de macro-planning est proposée ci-dessous, à affiner après validation du cahier des charges.

| Phase | Contenu | Livrables / Activités clés |
| --- | --- | --- |
| Phase 0 | Cadrage & spécifications | Validation du cahier des charges, audit Ximi, maquettes, choix techniques définitifs. |
| Phase 1 | Socle & référentiels | Authentification, rôles, BDD clients/salariés/contrats, prestations, gestion documentaire de base. |
| Phase 2 | Planning v1 | Vue agenda, types d'intervention, drag-and-drop, info-bulles, suivi des heures contractuelles. |
| Phase 3 | QR code & cartographie | Pointage QR, intégration Google Maps, optimisation des trajets, suivi du badgeage. |
| Phase 4 | Devis, facture, inventaire | Module commercial, stock, alertes, articulation Pennylane. |
| Phase 5 | Suivi des clés & extranets | Module clés avec historique, extranet salarié, extranet client. |
| Phase 6 | Silae & finitions | Intégration ou redirection Silae, documentation utilisateur, recette globale, mise en production. |

Méthode de travail recommandée Itérations courtes avec démos régulières à la cliente. Mise en production progressive module par module pour limiter le « big bang ». Conservation de Ximi en parallèle pendant la phase de bascule, jusqu'à validation complète du module Planning.

# 8. Points à clarifier avec le client

Les éléments suivants ont été identifiés lors de la prise de notes et nécessitent des précisions avant chiffrage définitif :

- Périmètre exact de l'inventaire : quels articles, quels seuils, qui reçoit les notifications ?

- Application mobile dédiée pour le pointage QR, ou intégration au sein de l'extranet salarié responsive ?

- Choix Silae : intégration via API (scénario A) ou redirection vers Silae (scénario B) ?

- Pennylane : export depuis le CRM, ou émission directe dans Pennylane et synchronisation ?

- Module Formation : à inclure au périmètre initial ou à reporter en phase ultérieure ?

- Reprise de données Ximi : à prévoir, et si oui sur quel périmètre (clients, salariés, plannings historiques) ?

- Volume cible : combien de clients, de salariés, de rendez-vous par semaine ? (impact sur le dimensionnement et l'optimisation Planning).

- Combien de sites Aspha sont prévus à la mise en production, et à terme ?

- Mention « état et déclaration partie DNS importante » : à reformuler avec le client pour expliciter le besoin.

- Politique de mots de passe et exigences de sécurité spécifiques.

- Charte graphique Aspha à intégrer (logo, couleurs, typographies).

BI Développement — Cahier des charges Aspha CRM — v0.1

Document de travail interne — à valider avec le client avant chiffrage.