ASPHA PRO

Plan de rebuild

Reconstruction du CRM Aspha sur base du nouveau schéma BDD (DBML) et des modifications fonctionnelles validées

Maître d'œuvre :  BI Développement

Développeur référent :  Téo Debay

Version :  v0.2 — pour validation

Date :  12 mai 2026

PARTIE I — CONTEXTE & CADRAGE

# 1. Contexte

Le développement initial du CRM Aspha a été démarré sur la base d'un premier schéma de BDD et d'un premier cadrage fonctionnel. Suite à une session de cadrage approfondie avec la cliente (Pauline / Louane), de nombreuses précisions et modifications sont apparues, ainsi qu'une refonte complète du schéma de la base de données livré sous la forme d'un fichier DBML.

Le constat est clair : le code existant ne reflète plus le périmètre cible. Plutôt que de tenter une migration progressive (risquée, mal cadrée), il est plus efficace de repartir d'une base saine — en gardant les acquis sous forme d'archive consultable.

Ce document acte le plan de reconstruction complet du CRM sous le nom de code « Aspha Pro ».

## Décisions actées avant rédaction

- Archivage non-destructif des dossiers existants (crm/ et crm_aspha/) dans _archive_v1/

- Création d'un nouveau dossier de travail : aspha_pro/

- Adoption intégrale du schéma DBML (crm_ximi_schema_final.dbml) avec les modifications du docx « modification attributs CRM aspha »

- Stack technique verrouillée (voir section 3)

# 2. Documents de référence

| Fichier | Rôle | Statut |
| --- | --- | --- |
| Cahier_des_charges_Aspha_CRM.docx | Cahier des charges initial | Référence historique |
| crm_ximi_schema_final.dbml | Schéma BDD cible (60 tables) | Source de vérité technique |
| modification attributs CRM aspha.docx | Précisions & arbitrages cliente | Source de vérité fonctionnelle |
| crm_aspha/docs/06-cartographie-fonctionnelle.docx | Audit menus Ximi → Aspha | À reconciler avec le DBML |

# 3. Stack technique verrouillée

Choix figés pour ce projet. Toute déviation devra être justifiée par écrit.

### Backend

| Couche | Choix | Notes |
| --- | --- | --- |
| Framework | Laravel 11 | bootstrap/app.php (pas de Kernel) |
| Routing | api.php uniquement | Prefix /api/v1/... |
| Controllers | App\Http\Controllers\V1\ | Versionnement explicite dès le départ |
| Auth | Sanctum SPA cookie-based | CSRF + login session |
| RBAC | Spatie laravel-permission | Roles : super_admin / admin / intervenant / client |
| CORS | * (dev) | config/cors.php + CorsMiddleware |
| Audit | Spatie laravel-activitylog | Traçabilité des actions sensibles |
| Médias | Spatie laravel-medialibrary | Documents, photos, signatures |
| Filtres API | Spatie laravel-query-builder | ?filter[status]=active, ?sort=name |
| Récurrences | simshaun/recurr | RRULE iCal pour interventions périodiques |
| BDD locale | SQLite | Dev rapide |
| BDD prod | MariaDB (o2switch) | Cible hébergement |

### Frontend

| Couche | Choix | Notes |
| --- | --- | --- |
| Build | Vite | HMR rapide, dev server |
| Framework | React 18 + TypeScript | Strict mode |
| UI Kit | shadcn/ui (CLI propre) | Composants accessibles + thémable |
| Styling | Tailwind v3 + tokens shadcn | Design system cohérent |
| State serveur | TanStack Query | Cache + invalidations |
| State local | Zustand | Stores légers (auth, UI) |
| Forms | React Hook Form + zod | Validation typée |
| Routing | React Router 6 | Routes protégées |
| Calendrier | FullCalendar OSS | Drag-and-drop, RRULE |
| Cartographie | Leaflet + Google DM API | Affichage libre + calcul trajets serveur |
| Icônes | Lucide | Set cohérent |
| Command palette | cmdk | Recherche globale style Linear |
| Tables | @tanstack/react-table | Headless, performant |

# 4. Architecture cible

Structure du monorepo aspha_pro/ :

F:\Pro\BiDEv\Projet CRM aspha service\

├── _archive_v1\                          (anciens crm/ et crm_aspha/)

├── aspha_pro\                            (nouveau code)

│    ├── backend\                         Laravel 11

│    │    ├── app\Http\Controllers\V1\   Controllers versionnés

│    │    ├── app\Http\Requests\V1\      Form Requests

│    │    ├── app\Http\Resources\V1\     API Resources

│    │    ├── app\Http\Middleware\        CorsMiddleware, EnsureEntityAccess

│    │    ├── app\Models\                 60 modèles Eloquent

│    │    ├── app\Services\               Logique métier (matérialisation, etc.)

│    │    ├── app\Listeners\              Réactions à évènements

│    │    ├── app\Providers\              Bindings + observers

│    │    ├── app\Policies\               Politique d'accès par modèle

│    │    ├── database\migrations\        60 migrations

│    │    ├── database\seeders\           Roles, permissions, démo

│    │    ├── database\factories\         Pour tests + dev

│    │    ├── tests\Feature\V1\           Tests d'endpoints

│    │    ├── routes\api.php              Toutes les routes v1

│    │    ├── config\cors.php             * en dev

│    │    └── bootstrap\app.php           statefulApi() + middleware globaux

│    │

│    ├── frontend\                        Vite + React + TS

│    │    └── src\

│    │         ├── app\                   App routing, providers

│    │         ├── pages\                 Pages routées

│    │         ├── features\              Modules métier groupés

│    │         │    ├── clients\          Fiche client

│    │         │    ├── employees\        Fiche intervenant

│    │         │    ├── planning\         Calendrier

│    │         │    ├── sales\            Devis / Factures

│    │         │    └── auth\

│    │         ├── components\            Réutilisables cross-features

│    │         │    └── ui\               shadcn/ui (CLI generated)

│    │         ├── hooks\                 useXxx (TanStack Query)

│    │         ├── lib\                   api, utils, formatters

│    │         ├── stores\                Zustand

│    │         └── types\                 Types API

│    │

│    ├── docs\                            Documentation projet

│    ├── package.json                     npm run dev (backend + frontend)

│    ├── install.ps1 / install.sh

│    └── README.md

│

├── Cahier_des_charges_Aspha_CRM.docx

├── crm_ximi_schema_final.dbml

├── modification attributs CRM aspha.docx

└── plan-rebuild-aspha-pro.docx           (ce document)

# 5. Schéma BDD — vue d'ensemble (60 tables)

Le schéma DBML couvre l'ensemble du métier Aspha. Voici la répartition par domaine :

| Domaine | Tables | Périmètre |
| --- | --- | --- |
| Auth & permissions | 5 | roles, permissions, role_permission, users, notifications_* |
| Entités (agences) | 3 | entities, entity_zones, entity_bank_accounts, entity_sepa_config |
| Adresses (polymorphique) | 1 | addresses (client / employee / entity) |
| Clients | 5 | clients, client_companies, billing_contacts, client_contacts, related_contacts |
| Absences clients | 2 | client_absence_reasons, client_absences |
| Salariés | 3 | employees, employee_skills, skills |
| Contrats RH | 4 | contracts, contract_blocked_slots, contract_surcharge_overrides, job_references |
| Absences salariés | 2 | absence_reasons, employee_absences |
| Formations & saisies | 6 | trainings, salary_deductions, salary_deduction_debts, deduction_payments, creditor_contacts, bank_accounts |
| Barèmes & règles | 2 | km_indemnity_rates, surcharge_rules |
| Tiers & fournisseurs | 2 | third_party_payers, suppliers |
| Catalogue produits | 4 | products, product_categories, product_price_tiers, vat_rates |
| Devis | 3 | quote_types, quotes, quote_surcharge_rules |
| Missions & prestations | 2 | missions, client_prestations |
| Planning | 4 | interventions, recurrence_assignments, matching_requests, client_employee_history |
| Événements (client + salarié) | 6 | client_event_types, client_events, client_event_recurrences, employee_event_types, employee_events, employee_event_recurrences |
| Télégestion | 3 | qr_codes, checkins, telemanagement_logs |
| SEPA & encaissement | 3 | sepa_mandates, sepa_orders, billing_cycles |
| Factures & règlements | 4 | invoices, invoice_items, reglements, reglement_invoice_lines |
| Messagerie | 3 | message_threads, message_thread_participants, messages |
| Clés | 2 | keys, key_movements |
| Documents (polymorphique) | 1 | documents |
| Portail client | 4 | client_requests, consumable_reorders, electronic_signatures, quality_controls |
| Stock / inventaire | 5 | stock_categories, stock_products, stock_inventories, stock_inventory_lines, stock_movements |
| Notifications | 3 | notification_types, notification_preferences, notifications |

PARTIE II — CONVENTIONS & RÈGLES TECHNIQUES

# 6. Conventions de code

## Backend (PHP / Laravel)

| Élément | Convention | Exemple |
| --- | --- | --- |
| Tables | snake_case pluriel | client_companies, employee_absences |
| Colonnes | snake_case | first_name, created_at, is_active |
| Clés étrangères | <entity>_id | client_id, entity_id |
| Models | PascalCase singulier | ClientCompany, EmployeeAbsence |
| Controllers | V1/<Resource>Controller | V1/ClientController |
| Form Requests | V1/<Action><Resource>Request | V1/StoreClientRequest |
| Resources | V1/<Resource>Resource | V1/ClientResource |
| Services | <Domain>/<Action>Service | Planning/MaterializeInterventionsService |
| Jobs | <Verb><Entity>Job | GenerateInvoicePdfJob |
| Listeners | <Verb><Event>Listener | SendNotificationOnInterventionAssignedListener |
| Tests Feature | <Resource>Test | ClientControllerTest |
| Constantes enum | Sur le model, UPPER_SNAKE | Client::STATUS_ACTIVE = 'active' |

## Frontend (React / TypeScript)

| Élément | Convention | Exemple |
| --- | --- | --- |
| Composants | PascalCase | ClientCard.tsx, EmployeeFiche.tsx |
| Hooks | use-<name>.ts (kebab) ou useXxx camelCase | use-clients.ts, useAuth.ts |
| Pages | src/pages/<feature>/Page.tsx | pages/clients/ListPage.tsx |
| Features | src/features/<feature>/ | features/clients/components/... |
| Path alias | @/ → src/ | import { Button } from "@/components/ui/button" |
| Types API | src/types/api.ts | type Client = {...} |
| Stores Zustand | src/stores/<name>.ts | stores/auth.ts |
| Lib utils | src/lib/<name>.ts | lib/api.ts, lib/format.ts |
| CSS classes Tailwind | Pas de @apply dans les composants — uniquement utility classes | className="flex gap-2 items-center" |

## Git

- Branche principale : main (protégée)

- Branches de travail : feature/<short-name>, fix/<short-name>, chore/<short-name>

- Commits : Conventional Commits — feat(clients): add fiche company tabs

- Squash merge vers main pour garder un historique propre

- Tag de release sémantique : v0.1.0 (Phase 0), v0.2.0 (Phase 1), etc.

# 7. Conventions API REST

## URLs

- Toutes les routes sous /api/v1/<resource>

- Pluriel pour les collections : /api/v1/clients, /api/v1/employees

- ID numérique dans l'URL : /api/v1/clients/{id}

- Sous-ressources : /api/v1/clients/{id}/contacts, /api/v1/employees/{id}/contract

## Verbes REST standard

| Méthode | URL | Action | Code retour |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/v1/clients | Liste paginée | 200 |
| GET | /api/v1/clients/{id} | Détail | 200 |
| POST | /api/v1/clients | Création | 201 |
| PATCH | /api/v1/clients/{id} | Modification partielle | 200 |
| PUT | /api/v1/clients/{id} | Remplacement complet | 200 |
| DELETE | /api/v1/clients/{id} | Suppression (soft) | 204 |

## Format de réponse standard

Toutes les réponses sont des enveloppes JSON cohérentes :

// Liste paginée

{

"data": [ {...}, {...} ],

"meta": { "current_page": 1, "last_page": 12, "per_page": 25, "total": 287 },

"links": { "first": "...", "last": "...", "prev": null, "next": "..." }

}

// Détail simple

{

"data": { "id": 1, "name": "...", ... }

}

// Erreur de validation (422)

{

"message": "The given data was invalid.",

"errors": { "email": ["Le champ email est requis."] }

}

// Erreur générique (401, 403, 404, 500)

{ "message": "Unauthenticated." }

## Pagination

- Query params : ?page=N (défaut 1) et ?per_page=N (défaut 25, max 100)

- Réponse contient meta.current_page, meta.last_page, meta.total et links.next/prev

## Filtres, tri, recherche (Spatie Query Builder)

- Filtres exacts : ?filter[status]=active&filter[entity_id]=1

- Filtres multiples (OR sur un champ) : ?filter[status]=active,pending

- Filtres scopes : ?filter[search]=Dupont (déclaré côté controller)

- Tri : ?sort=name (asc) ou ?sort=-created_at (desc) ou ?sort=name,-created_at

- Inclusions optionnelles : ?include=addresses,contacts (éviter par défaut pour la perf)

- Sélection de champs : ?fields[clients]=id,name (pour réduire la payload)

## Headers attendus

- Accept: application/json (obligatoire pour avoir des erreurs en JSON et pas du HTML)

- X-Requested-With: XMLHttpRequest (Sanctum reconnaît la requête XHR)

- Content-Type: application/json (POST/PUT/PATCH avec body)

- X-XSRF-TOKEN: <token> (auto via axios withXSRFToken)

# 8. Matrice des permissions

Rôles définis par la cliente (cf modifications docx, section Rôles) :

| Rôle | Description | Particularité |
| --- | --- | --- |
| super_admin | Accès total | Duplicable (peut créer d'autres super_admin) |
| admin | Agent administratif | Accès à tout sauf bulletins de salaires |
| intervenant | Salarié sur le terrain | Télégestion uniquement (planning perso, badgeage) |
| client | Client (entreprise) | Portail client : devis, contrats, factures, planning, qualité, réclamations |

## Permissions fines (Spatie)

Format : <module>.<action>. Définies en seeder, attribuées aux rôles en seeder également.

| Permission | super_admin | admin | intervenant | client |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| clients.view | ✓ | ✓ | — | self only |
| clients.create | ✓ | ✓ | — | — |
| clients.edit | ✓ | ✓ | — | — |
| clients.delete | ✓ | — | — | — |
| employees.view | ✓ | ✓ | self only | — |
| employees.create | ✓ | ✓ | — | — |
| employees.edit | ✓ | ✓ | self limited | — |
| employees.delete | ✓ | — | — | — |
| payroll.view | ✓ | — | self only | — |
| payroll.export | ✓ | — | — | — |
| contracts.view | ✓ | ✓ | self only | — |
| contracts.edit | ✓ | ✓ | — | — |
| planning.view | ✓ | ✓ | self only | self only |
| planning.edit | ✓ | ✓ | — | — |
| planning.create_intervention | ✓ | ✓ | via badge only | — |
| telemanagement.badge | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| telemanagement.manual_entry | ✓ | ✓ | — | — |
| sales.quotes.view | ✓ | ✓ | — | self only |
| sales.quotes.edit | ✓ | ✓ | — | — |
| sales.invoices.view | ✓ | ✓ | — | self only |
| sales.invoices.edit | ✓ | ✓ | — | — |
| sales.payments.record | ✓ | ✓ | — | — |
| portal.requests.create | — | — | — | ✓ |
| portal.signatures.sign | — | — | — | ✓ |
| stock.view | ✓ | ✓ | — | — |
| stock.manage | ✓ | ✓ | — | — |
| admin.users.manage | ✓ | — | — | — |
| admin.roles.manage | ✓ | — | — | — |

# 9. Règles métier spécifiques (extraites du docx modifications)

Liste exhaustive des règles à coder. Chacune est référencée par un identifiant Rn pour traçabilité.

| # | Règle | Implémentation |
| --- | --- | --- |
| R01 | Pas de client particulier — entreprise uniquement | Pas de type sur clients, table client_companies obligatoire |
| R02 | « Nom de l'entreprise » remplace « Nom de la famille » | Champ client_companies.company_name |
| R03 | N° SIRET remplace N° sécurité sociale | Champ client_companies.siret |
| R04 | Plusieurs emails entreprise + un email prioritaire | Table client_contacts (type='email', is_primary) |
| R05 | Photo client gardée pour reconnaissance des lieux | Champ client_companies.photo (Media Library) |
| R06 | Autoriser doublon SIRET | Champ client_companies.allow_duplicate (booléen) |
| R07 | Propriétaire = créateur de la fiche | Champs clients.owner_user_id, employees.owner_user_id, set au store() |
| R08 | Mission = nœud central regroupant interventions d'un client | Table missions avec FK client_id ; toutes les interventions ont un mission_id |
| R09 | Tous paiements en direct (pas de tiers-payeur) | Champs PEC sur quotes désactivés en V1 (laissés en BDD pour évolution) |
| R10 | Modes de paiement : chèque, prélèvement, CB, virement, espèces | missions.payment_methods (CSV) |
| R11 | Paiement CB en ligne = module futur | missions.online_payment_enabled (booléen, désactivé V1) |
| R12 | Absences client : ponctuelle OU périodique en une seule rubrique | client_absences.is_periodic + champs récurrence |
| R13 | Indemnité km configurable, 35 cts par défaut | Table km_indemnity_rates (par entité, par mode) |
| R14 | 2 types d'indemnités km : inter-vacation + interventions | contracts.km_rate_inter_vacation, contracts.km_rate_intervention |
| R15 | Premier trajet domicile→1ère intervention non comptabilisé | Logique dans le service de calcul des km (à coder) |
| R16 | Véhicule de service plein temps → jamais véhicule perso | employees.has_company_vehicle ; observer sur interventions.vehicle_type |
| R17 | Mode déplacement par intervention dans la fenêtre, PAS dans la création | interventions.transport_mode + interventions.vehicle_type, set après création |
| R18 | Création d'intervention par badgeage direct (arrivée OU départ) | Endpoint POST /telemanagement/badge avec création auto de l'intervention si inexistante |
| R19 | Saisie manuelle de télégestion par admin/super_admin si oubli | Endpoint POST /telemanagement/manual-entry |
| R20 | Remplacement intervenant urgence : replacement_employee_id badge à sa place | Champ interventions.replacement_employee_id, vérification au badgeage |
| R21 | Pas de badge sur événements (entretien, réunion) | QR codes liés uniquement aux interventions, pas aux events |
| R22 | Historique intervenant auto-généré depuis interventions | Vue / endpoint dédié, pas de stockage redondant |
| R23 | Articles devis créés via engrenage haut-droite (« prestations ») | UI : action contextuelle dans le header du devis |
| R24 | Facturation électronique au 1er septembre — Factur-X obligatoire | invoices.e_invoice_format, prévoir génération XML |
| R25 | Intégration Pennylane API pour devis et factures | invoices.pennylane_id, quotes.pennylane_id, service de sync |
| R26 | Pas de bordereaux | Pas de fonctionnalité Bordereaux, possible plus tard |
| R27 | Stock par entité | stock_products.entity_id obligatoire |
| R28 | Seuils d'alerte pour commandes consommables | stock_products.alert_threshold + notifications auto |
| R29 | Compétences : liste à fournir par Pauline ultérieurement | Table skills vide au démarrage, alimentée plus tard |
| R30 | Matching auto remplacement (rêve futur) : skills + proximité + dispo | Phase ultérieure (table matching_requests prête) |
| R31 | Signature électronique pour contrats et devis | Table electronic_signatures, token + IP + statut |
| R32 | Portail client : devis, contrats, factures, attestations, planning, historique qualité | Endpoints scopés au client connecté |
| R33 | Client peut signaler problème, faire réclamation | POST /portal/requests |
| R34 | Client peut demander réassort consommables | POST /portal/consumable-reorders |
| R35 | Niveau étoiles intervenant : SUPPRIMÉ (non utilisé) | Pas de champ rating sur employees |
| R36 | Document unique / Livret accueil : remplacés par upload libre | documents polymorphique, type='other' accepté |
| R37 | Brevet de secourisme : SUPPRIMÉ | Pas de champ dédié |
| R38 | Recrutement : SUPPRIMÉ | Pas de module recrutement |
| R39 | Temps partiel thérapeutique, Indemnités journalières : SUPPRIMÉS (Silae) | Pas de champs sur contracts |
| R40 | Saisies sur salaire : section RH dédiée (pas dans contrat) | salary_deductions, salary_deduction_debts, deduction_payments |

# 10. Polymorphisme — addresses & documents

Deux tables sont polymorphiques dans le schéma DBML : addresses et documents. Elles permettent à plusieurs types de parents de partager une même table d'enfants.

## addresses

Table addresses {

id           int [pk]

owner_type   varchar     // 'client', 'employee', 'entity'

owner_id     int

type         varchar     // 'main', 'billing', 'intervention', 'other'

address      varchar

city         varchar

postal_code  varchar

latitude     float

longitude    float

}

Implémentation Laravel (MorphMany côté parent, MorphTo côté enfant) :

// app/Models/Address.php

class Address extends Model {

public function owner(): MorphTo {

return $this->morphTo();

}

}

// app/Models/Client.php

class Client extends Model {

public function addresses(): MorphMany {

return $this->morphMany(Address::class, 'owner');

}

}

// Idem sur Employee, Entity

## documents

Table documents {

id                 int [pk]

owner_type         varchar     // 'client','employee','contract','invoice','quote'

owner_id           int

file_path          varchar

document_type      varchar     // 'contract','invoice','insurance','protocol','other'

is_client_visible  boolean

}

## Précautions polymorphisme

- Pas de contrainte FK SQL (limitation des relations polymorphiques)

- → Observers Eloquent pour valider owner_type contre une liste blanche au saving

- → Tests Feature pour vérifier qu'on ne peut pas créer une adresse avec un owner_type invalide

- Index composite (owner_type, owner_id) pour la performance

- Migration : utiliser ->morphs('owner') qui crée owner_type, owner_id et l'index

# 11. Stratégie de validation

Validation à plusieurs couches, chacune avec un rôle précis :

| Couche | Rôle | Outil |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Feedback UX immédiat — jamais source de vérité | RHF + zod |
| Backend Form Request | Validation autoritaire avant logique métier | Laravel FormRequest |
| Database | Filets de sécurité (NOT NULL, UNIQUE, CHECK) | Migrations |
| Eloquent Observers | Règles métier complexes (cross-table) | Observer pattern |
| Policies | Autorisations (le user peut-il faire cette action ?) | Laravel Policy + Spatie Permission |

## Pattern Form Request

// app/Http/Requests/V1/StoreClientRequest.php

class StoreClientRequest extends FormRequest {

public function authorize(): bool {

return $this->user()->can('clients.create');

}

public function rules(): array {

return [

'code' => ['required', 'string', 'max:64', 'unique:clients,code'],

'entity_id' => ['required', 'exists:entities,id'],

'owner_user_id' => ['required', 'exists:users,id'],

'company.company_name' => ['required', 'string', 'max:255'],

'company.siret' => ['required', 'string', 'regex:/^\d{14}$/'],

// ...

];

}

protected function prepareForValidation(): void {

$this->merge([

'code' => strtoupper(trim($this->input('code'))),

]);

}

}

# 12. Multi-entité (scoping par site)

Aspha gère plusieurs agences (entités). Toutes les données métier portent un entity_id. Stratégie de scoping :

## Pas de Global Scope automatique

Tentation : un Trait BelongsToEntity qui ajoute un GlobalScope filtrant par entité courante. Refusé car :

- Trop magique → bugs subtils difficiles à débugger

- Risque de fuites silencieuses si le scope se désactive par erreur

- Empêche les requêtes cross-entités légitimes (super_admin, rapports)

## À la place : scopes explicites

// app/Models/Concerns/HasEntityScope.php

trait HasEntityScope {

public function scopeForEntity($query, int $entityId) {

return $query->where($this->getTable() . '.entity_id', $entityId);

}

}

// Usage dans Controller

$clients = Client::query()

->forEntity($request->user()->current_entity_id)

->paginate();

## Middleware EnsureEntityAccess

- Vérifie que l'user authentifié a accès à l'entité demandée (header X-Entity-ID ou param)

- Si super_admin : accès cross-entités possible (filtre optionnel)

- Si admin/intervenant : redirige vers l'entité par défaut si pas spécifié

- Stocke l'entity_id en cours dans $request->attributes pour usage dans les controllers

# 13. Soft deletes & audit log

## Soft deletes (deleted_at)

Activé sur les tables où la suppression doit rester réversible :

- clients, employees, contracts

- invoices, quotes, missions, client_prestations

- documents, keys

Pas activé sur :

- Tables référentielles (skills, products, roles, permissions, surcharge_rules)

- Tables d'historique immuable (key_movements, interventions, checkins, telemanagement_logs, sepa_orders)

- Tables techniques (sessions, cache, jobs, password_resets)

## Audit log (Spatie ActivityLog)

Sur les modèles sensibles, ajouter le trait LogsActivity et configurer le logger :

use Spatie\Activitylog\Traits\LogsActivity;

use Spatie\Activitylog\LogOptions;

class Client extends Model {

use LogsActivity;

public function getActivitylogOptions(): LogOptions {

return LogOptions::defaults()

->logFillable()

->logOnlyDirty()

->dontSubmitEmptyLogs();

}

}

Tables auditées : clients, employees, contracts, invoices, quotes, reglements, interventions (changements de statut et de planning), documents, electronic_signatures.

# 14. Checklist sécurité

## Authentification & sessions

- Sanctum SPA cookie-based — pas de token en localStorage

- Cookies : HttpOnly + Secure (en prod) + SameSite=lax

- CSRF : double-cookie pattern Laravel auto + X-XSRF-TOKEN header

- Session driver : database (pas file en prod)

- Régénération de session au login (Auth::attempt + $request->session()->regenerate())

- Invalidation totale au logout

## Mots de passe

- Bcrypt rounds = 12 (configurable via BCRYPT_ROUNDS)

- Politique min 8 caractères, configurable

- Pas de récupération en clair (uniquement reset par lien email)

## Rate limiting

- Login : 5 tentatives par minute par IP+email (RateLimiter Laravel)

- API générale : 60 requêtes/minute par user authentifié

- Endpoints sensibles (export paie, génération SEPA) : 10/minute

## Autorisation

- Chaque endpoint vérifie une permission Spatie via Policy ou Form Request

- Pas d'accès direct au model (toujours scoped par entity_id + role)

- Tests Feature : un user d'une entité ne doit JAMAIS pouvoir lire ou modifier les données d'une autre entité (sauf super_admin)

## Données sensibles

- Salaires, contrats, données bancaires : accès super_admin uniquement

- Photos clients : stockées en local, accès via signed URL Spatie Media Library

- Signatures électroniques : token unique, IP du signataire, statut horodaté

- Logs sécurité : login échoué, accès refusé, modif mot de passe, export données

## HTTPS & production

- APP_ENV=production + APP_DEBUG=false (jamais de stack trace en prod)

- HSTS activé

- Backups quotidiens BDD (cron o2switch)

- Rotation des logs (logrotate ou Laravel daily)

# 15. Performance & N+1

## Eager loading systématique

Sur les list endpoints, charger en avance les relations utilisées par les API Resources :

// Liste clients avec contacts et adresses

Client::with([

'company',

'addresses',

'contacts' => fn ($q) => $q->where('is_primary', true),

'owner:id,name',

])->paginate();

## Detection N+1

- En dev : barryvdh/laravel-debugbar OU beyondcode/laravel-query-detector

- En CI : tests qui comptent le nombre de queries (DB::enableQueryLog())

## Indexes

- Tous les FK automatiquement indexés via ->constrained()

- Indexes composites métier : (entity_id, status), (employee_id, start_datetime), (client_id, created_at)

- Index unique sur les références business : invoices.reference, quotes.reference, qr_codes.code

- Index sur (owner_type, owner_id) pour les tables polymorphiques

## Pagination obligatoire

- Tous les list endpoints paginés (per_page max 100)

- Cursor pagination pour les très longs historiques (key_movements, telemanagement_logs, audit)

## Cache

- Spatie Permission : cache activé (rebuild après modif)

- Catalogue produits : cache 5 min (invalidé sur update)

- Configuration application : config:cache en prod (jamais en dev)

# 16. Internationalisation & timezones

- Langue UI : français uniquement v1 (architecture prête pour i18n future)

- Backend : APP_LOCALE=fr, messages de validation traduits

- BDD : tous les datetime stockés en UTC

- Affichage : converti côté frontend selon timezone de l'entité courante (entities.timezone)

- Format date UI : DD/MM/YYYY HH:mm (date-fns avec locale fr)

- Format montants : « 1 234,56 € » (Intl.NumberFormat fr-FR)

- Téléphones : format français préféré pour saisie (01 23 45 67 89), normalisé en E.164 en BDD

- Calendrier (FullCalendar) : timezone = entities.timezone par défaut

# 17. Fichiers & uploads (Spatie Media Library)

## Collections par usage

| Collection | Cible | Limites |
| --- | --- | --- |
| photos | Photo client, avatar employé | 2 MB max, JPEG/PNG/WebP |
| documents | Contrats, factures, attestations, protocoles | 10 MB max, PDF/DOCX/XLSX |
| signatures | Signatures électroniques générées | 1 MB max, PNG |
| avatars | Avatars utilisateurs | 1 MB max, JPEG/PNG |

## Stockage

- Dev : storage/app/public/ + symlink (php artisan storage:link)

- Prod o2switch : même setup local (pas de S3)

- Documents sensibles : disk privé, accès via signed URL temporaire

- Conversions auto : thumbnail 200x200 pour photos (pour les listings)

## Validation upload

- Whitelist MIME types côté backend (Form Request rule 'mimes:pdf,jpg,...')

- Taille max appliquée

- Scan antivirus (phase ultérieure si volumétrie sensible)

# 18. Stratégie de tests

Pas de TDD strict — mais filets de sécurité critiques sur les chemins métier sensibles.

## Feature tests obligatoires (V1)

- AuthController : login OK, login fail, logout, me, refresh-csrf

- Permissions : access denied sur endpoints protégés selon le rôle

- Multi-entité : un user de l'entité A ne peut PAS lire les données de l'entité B

- ClientController : CRUD complet (index, show, store, update, delete)

- EmployeeController : CRUD complet

- InterventionController : création ponctuelle, récurrente, drag-and-drop, suppression

- QuoteController : création, transition de statut, génération PDF

- InvoiceController : génération depuis mission, Factur-X output

## Unit tests obligatoires

- AppointmentMaterializer : parsing RRULE, idempotence, fenêtre de génération

- Calcul indemnités km : cas avec/sans véhicule de service, premier trajet exclu

- Calcul majorations : nuit, weekend, jour férié, cumul

- Génération de SEPA XML : format conforme schéma

## Non testé en V1

- UI (Playwright/Cypress) — phase 2 quand l'UI sera stabilisée

- Stress tests / perf — quand le volume sera réel

- Mutation testing — overkill pour ce stade

# 19. Variables d'environnement

Liste exhaustive — chaque variable doit apparaître dans .env.example avec une valeur par défaut sûre (vide ou local).

# === APP ===

APP_NAME="Aspha Pro"

APP_ENV=local                                 # local | testing | production

APP_KEY=                                      # généré par artisan key:generate

APP_DEBUG=true                                # false obligatoire en prod

APP_TIMEZONE=Europe/Paris

APP_URL=http://127.0.0.1:8000

APP_LOCALE=fr

APP_FALLBACK_LOCALE=fr

FRONTEND_URL=http://localhost:5173

# === SANCTUM SPA ===

SANCTUM_STATEFUL_DOMAINS=localhost:5173,127.0.0.1:5173

# === SESSIONS ===

SESSION_DRIVER=database

SESSION_LIFETIME=120

SESSION_ENCRYPT=false

SESSION_SECURE_COOKIE=false                   # true en prod (HTTPS)

# === BDD ===

DB_CONNECTION=sqlite                          # ou mysql en prod

# DB_HOST=127.0.0.1

# DB_PORT=3306

# DB_DATABASE=aspha_pro

# DB_USERNAME=

# DB_PASSWORD=

# === CACHE / QUEUE ===

CACHE_STORE=database

QUEUE_CONNECTION=database

# === MAIL ===

MAIL_MAILER=log                               # smtp en prod

MAIL_HOST=

MAIL_PORT=

MAIL_USERNAME=

MAIL_PASSWORD=

MAIL_ENCRYPTION=tls

MAIL_FROM_ADDRESS=no-reply@aspha.fr

MAIL_FROM_NAME="${APP_NAME}"

# === INTÉGRATIONS ===

GOOGLE_MAPS_API_KEY=                          # Distance Matrix

PENNYLANE_API_KEY=                            # Devis & factures

PENNYLANE_API_URL=https://app.pennylane.com/api/external/v1

# === SÉCURITÉ ===

BCRYPT_ROUNDS=12

RATE_LIMIT_API=60                             # req/min

RATE_LIMIT_LOGIN=5                            # tentatives/min

# === LOGS ===

LOG_CHANNEL=stack

LOG_STACK=single

LOG_LEVEL=debug                               # warning en prod

# === CORS (dev only) ===

CORS_ALLOWED_ORIGINS=*

# 20. SQLite vs MariaDB — gotchas

On développe en SQLite (rapide, zéro install) et on déploie sur MariaDB (o2switch). Différences à connaître pour éviter les surprises.

| Sujet | SQLite | MariaDB | Recommandation |
| --- | --- | --- | --- |
| ENUM | Simulé via CHECK constraint | Natif | Utiliser string + Form Request rule, ou enum() — fonctionne sur les deux |
| DECIMAL | OK | OK | Toujours préciser precision et scale |
| JSON | Via JSON1 (OK) | Natif depuis 10.2 | OK |
| FK CASCADE | OK (PRAGMA auto) | OK | Préférer RESTRICT par défaut, CASCADE explicite |
| FK différées | Pas pareil | Pas pareil | Éviter les inserts circulaires |
| Case sensitivity | Sensible | Insensible (utf8mb4_unicode_ci) | Recherche LIKE avec LOWER() explicite |
| AUTO_INCREMENT | OK via ->id() | OK via ->id() | OK |
| FULLTEXT INDEX | Non | Oui | Pour la recherche : Scout ou Algolia plus tard |
| TIMESTAMP precision | Microsecondes | Secondes par défaut | Précision microseconde uniformisée via Carbon |
| Concurrent writes | Lock global | Row-level | SQLite OK en dev (1 user), éviter en prod |

## Procédure de vérification avant déploiement

- Lancer la migration sur MariaDB local (Docker) avant chaque release

- docker run -d --name aspha-mariadb -p 3306:3306 -e MARIADB_ROOT_PASSWORD=root mariadb:10.11

- Modifier .env : DB_CONNECTION=mysql, etc.

- php artisan migrate:fresh --seed

- Lancer la suite de tests Feature

- Si OK → release pour prod

PARTIE III — EXÉCUTION

# 21. Phase 0 — Bootstrap

| 0 | Bootstrap & socle technique | ≈ 1 session |
| --- | --- | --- |

## Objectif

Mettre en place la structure complète et les choix techniques verrouillés, sans encore écrire la logique métier. Permettre à n'importe qui de cloner le repo et lancer l'app en moins de 5 minutes.

## Livrables

- Archivage de crm/ et crm_aspha/ dans _archive_v1/ (non-destructif)

- Structure aspha_pro/ créée (backend + frontend + docs)

- Laravel 11 installé : Sanctum, Spatie Permission, Activity Log, Media Library, Query Builder, simshaun/recurr

- Routes versionnées prêtes : /api/v1/ping, endpoints auth

- CORS configuré à * pour le développement

- CorsMiddleware créé et enregistré dans bootstrap/app.php

- Structure Controllers/V1/, Requests/V1/, Resources/V1/ prête

- Vite + React + TS + Tailwind initialisé

- shadcn/ui installé via CLI officielle (npx shadcn@latest init)

- Layout pro : sidebar gauche, topbar, content area (style Linear/Notion)

- Login fonctionnel via Sanctum

- Scripts d'installation install.ps1 et install.sh adaptés

- README.md mis à jour avec instructions de démarrage

- Smoke test e2e : npm run dev démarre tout, login OK, page d'accueil visible

## Commandes exactes (préparées à l'avance)

# 1. Archivage

mkdir _archive_v1

Move-Item crm _archive_v1\

Move-Item crm_aspha _archive_v1\

# 2. Bootstrap backend

composer create-project laravel/laravel:^11.0 aspha_pro/backend

cd aspha_pro/backend

php artisan install:api

composer require spatie/laravel-permission spatie/laravel-activitylog \

spatie/laravel-medialibrary spatie/laravel-query-builder simshaun/recurr

# 3. Bootstrap frontend

cd ..

npm create vite@latest frontend -- --template react-ts

cd frontend && npm install

npm install -D tailwindcss@^3.4 postcss autoprefixer @types/node

npx tailwindcss init -p

npx shadcn@latest init

npm install @tanstack/react-query zustand axios react-router-dom \

react-hook-form zod @hookform/resolvers date-fns lucide-react cmdk \

@tanstack/react-table

# 4. Premier commit

cd ..

git add . && git commit -m "chore: bootstrap aspha_pro skeleton"

## Critère de complétion

Un nouveau développeur peut cloner, lancer install.ps1, faire npm run dev, se logger avec le super-admin par défaut, voir le layout pro vide.

# 22. Phase 1 — Schéma BDD complet

| 1 | Migrations + Modèles Eloquent + Seeders | ≈ 1 à 2 sessions |
| --- | --- | --- |

## Objectif

Avoir l'intégralité du schéma BDD en place avec les migrations Laravel, les modèles Eloquent et leurs relations, plus des seeders et factories pour le développement.

## Stratégie

- Étape 1 : script Node de parsing du DBML qui génère les squelettes de migrations Laravel. Gain énorme vs manuel pour 60 tables.

- Étape 2 : revue manuelle de chaque migration générée. Vérification types, FK (RESTRICT/CASCADE), indexes, contraintes uniques.

- Étape 3 : pour chaque table → modèle Eloquent avec : $fillable, $casts, relations, MorphTo polymorphique pour addresses et documents, constantes pour les enum, accessors/mutators.

- Étape 4 : seeders de base — roles + permissions Spatie, entité de démo, super-admin, données catalogue (VAT rates, barèmes km, raisons d'absences, types d'événements).

- Étape 5 : factories de développement pour générer des jeux de données réalistes.

## Ordre de création (respecte les FK)

1.  Auth        : roles, permissions, role_permission, users

2.  Entities    : entities, entity_zones, entity_bank_accounts, entity_sepa_config

3.  Addresses   : addresses (polymorphique)

4.  Référentiels: skills, job_references, vat_rates, product_categories,

client_absence_reasons, absence_reasons, surcharge_rules,

km_indemnity_rates, third_party_payers, suppliers,

bank_accounts, creditor_contacts, stock_categories,

client_event_types, employee_event_types, notification_types

5.  Clients     : clients, client_companies, billing_contacts,

client_contacts, related_contacts

6.  Employees   : employees, employee_skills

7.  Contrats    : contracts, contract_blocked_slots, contract_surcharge_overrides

8.  Absences    : client_absences, employee_absences, trainings

9.  Salary deduc: salary_deductions, salary_deduction_debts, deduction_payments

10. Produits    : products, product_price_tiers

11. Quotes      : quote_types, quotes, quote_surcharge_rules

12. Missions    : missions, client_prestations

13. Planning    : interventions, recurrence_assignments, matching_requests,

client_employee_history

14. Événements  : client_events, client_event_recurrences,

employee_events, employee_event_recurrences

15. Télégestion : qr_codes, checkins, telemanagement_logs

16. SEPA        : sepa_mandates, sepa_orders, billing_cycles

17. Factures    : invoices, invoice_items, reglements, reglement_invoice_lines

18. Messagerie  : message_threads, message_thread_participants, messages

19. Clés / Docs : keys, key_movements, documents

20. Portail     : client_requests, consumable_reorders,

electronic_signatures, quality_controls

21. Stock       : stock_products, stock_inventories, stock_inventory_lines,

stock_movements

22. Notifs      : notification_preferences, notifications

## Critère de complétion

php artisan migrate:fresh --seed s'exécute sans erreur sur SQLite. Tous les modèles Eloquent existent. Un seeder crée un état de démo cohérent (1 entité, 1 super-admin, quelques clients, intervenants, prestations, interventions).

# 23. Phase 2 — Auth + Fiches client & salarié + Prestations

| 2 | Modules métier prioritaires + UI moderne | ≈ 2 sessions |
| --- | --- | --- |

## Objectif

Avoir un CRM fonctionnel sur les 3 modules les plus critiques : la fiche client (entreprise), la fiche intervenant et le catalogue de prestations. UX/UI moderne et soignée.

## Backend (API V1)

- AuthController V1 : login, logout, me, refresh-csrf

- Middleware permissions par rôle (super_admin, admin, intervenant, client)

- ClientController V1 : index avec filtres (Spatie Query Builder), show (eager load contacts/adresses/missions), store, update, destroy

- EmployeeController V1 : index, show (contract + skills + absences récentes), store, update, destroy

- Endpoints satellites : contacts, adresses, client_contacts, related_contacts, employee_skills, employee_contracts

- ProductController V1 : catalogue prestations + catégories + tarifs dégressifs

- API Resources pour serialiser proprement (jamais d'exposition directe du model)

- Form Requests pour la validation (jamais de validation inline)

- Tests Feature minimum sur les endpoints critiques

## Frontend

- Layout pro avec sidebar : Tableau de bord, Clients, Intervenants, Prestations, Planning, Devis, Factures, Paramètres

- Topbar : recherche globale (cmdk), notifications (placeholder), avatar utilisateur, switcher d'entité si multi-agences

- Page Clients : tableau dense avec filtres (statut, entité, gestionnaire), pagination, recherche, actions par ligne, bouton 'Nouveau client'

- Fiche Client (route /clients/{id}) avec onglets :

- ─ Général : raison sociale, gérant, photo, téléphones, emails, adresse siège

- ─ Contacts : contact facturation prioritaire + contacts généraux + contacts liés

- ─ Missions : liste des missions en cours, suspendues, terminées

- ─ Prestations : liste des prestations actives + tarifs

- ─ Absences : tableau unifié ponctuelles + périodiques

- ─ Clés : liste des clés + onglet historique des mouvements

- ─ Documents : zone d'upload + liste

- ─ Règlements : historique paiements + ventilations

- Page Intervenants : tableau identique en structure

- Fiche Intervenant avec onglets :

- ─ Général : civilité, contacts, classification, mode de déplacement, véhicule de service

- ─ Contrat : poste, type (CDI/CDD/stage), zone, rémunération, indemnités km, conventions

- ─ Compétences : liste skills cochables

- ─ Absences & Dispos : fusionnées (entry_type filtre)

- ─ Formations : onboarding + ongoing

- ─ Documents : upload libre

- ─ Saisies sur salaire : tableau créanciers + dettes + paiements

- Page Prestations (produits) : liste catalogue + filtres + fiche prestation (tarif dégressif, codes comptables, TVA, durée)

- Création de prestations depuis l'engrenage en haut à droite (raccourci à la Linear)

## Critère de complétion

Un administrateur peut créer, éditer, consulter une fiche client complète, idem pour un intervenant, et gérer le catalogue de prestations. UI propre, responsive desktop. Pas de bug visible sur le parcours principal.

# 24. Phase 3 — Planning + Devis & Factures

| 3 | Cœur métier opérationnel | ≈ 2 sessions |
| --- | --- | --- |

## Objectif

Permettre à l'administration de planifier les interventions (ponctuelles + récurrentes) et de gérer le cycle commercial complet (devis → mission → prestations → facture → règlement).

## Module Planning

- API interventions : feed calendrier (filtres date/employé/client), création ponctuelle, création récurrente (RRULE), drag-and-drop (PATCH), exception sur une occurrence

- Service de matérialisation : RRULE → instances appointment (idempotent)

- Gestion des absences/dispos qui bloquent les créneaux

- Remplacement intervenant urgence : replacement_employee_id

- UI calendrier moderne (FullCalendar) : drag-drop, resize, tooltip riche, filtres latéraux, sidebar suivi heures contractuelles, modale création élégante

- Vue cartographique (Leaflet) avec marqueurs colorés par intervenant

- Système d'appariement (matching_requests) : proposer le bon intervenant selon zone + skills + dispo

## Module Devis

- API quotes : index, show, store, update, transitions de statut

- Articles de devis créés via engrenage UI

- Intégration Pennylane API (pennylane_id, pennylane_synced_at)

- UI fiche devis : éditeur visuel des articles, calcul auto totaux, prévisualisation PDF, envoi email

- Signature électronique : génération de token, suivi statut

## Module Factures

- API invoices : génération depuis missions/prestations, items détaillés

- Support facturation électronique (e_invoice_format) — Factur-X obligatoire 1er septembre

- Intégration Pennylane pour comptabilité

- UI fiche facture similaire au devis, workflow d'envoi

- Module règlements : ventilations sur factures, modes (chèque, SEPA, CB, virement, espèces, CESU)

- Génération SEPA : mandats + ordres + fichiers XML

## Critère de complétion

Un cycle complet est réalisable : client → mission → devis accepté → interventions matérialisées → réalisées → facture → règlement. Via UI sans SQL.

PARTIE IV — ANNEXES

# 25. Phases ultérieures

Hors périmètre des sessions actuelles mais déjà prévues dans le schéma BDD :

| Phase | Module | Notes |
| --- | --- | --- |
| 4 | Télégestion | QR/NFC, checkins, saisie manuelle admin, création intervention par badgeage |
| 5 | Portail client | Réclamations, signatures, réassort consommables, contrôles qualité |
| 6 | Stock par entité | Inventaires périodiques, alertes seuils, mouvements |
| 7 | Messagerie | Mobile-first, push notifications, threads, télégestion intégrée |
| 8 | Notifications | Multi-canal (push/email/SMS) configurables par utilisateur |
| 9 | Module flotte véhicule | Gestion des véhicules de service |
| 10 | Module matching auto | Proposition auto de remplacement basée skills + proximité + dispo |

# 26. Modules / fonctionnalités exclus

Confirmés hors périmètre lors du cadrage avec la cliente :

| Module Ximi | Statut | Raison |
| --- | --- | --- |
| États / Déclarations | Exclu | Pas besoin |
| DSN | Exclu | Géré par Silae (paie) |
| Correspondances | Exclu | Pas besoin |
| Organisation | Exclu | Couvert par notre module Rôles |
| Bordereaux | Exclu | Pas besoin |
| Tiers-payeurs / PEC | Exclu (initialement) | Pas d'organismes payeurs chez Aspha |
| Mesures de protection | Exclu | Tutelle/curatelle hors métier |
| Enfants | Exclu | Concept Ximi non applicable |
| Prises en charge / Modalités | Exclu | Concept paramédical hors périmètre |
| Document unique / Livret accueil | Exclu | Remplacé par upload libre |
| Brevet de secourisme | Exclu | Pas besoin |
| Niveau étoiles intervenant | Exclu | Pas utilisé chez Aspha |
| Recrutement | Exclu | Pas besoin |
| Temps partiel thérapeutique | Exclu | Géré par Silae |
| Indemnités journalières | Exclu | Géré par Silae |
| Modalités remboursement transport | Exclu | Pas besoin |
| Mandats SEPA détaillés (contract) | Exclu | Géré par Pennylane |
| Saisies sur salaire dans contrat | Exclu | Section RH dédiée |

# 27. Décisions techniques importantes

### D.1 — Pas de Kernel.php

Laravel 11 a supprimé Kernel.php. Toute la configuration middleware se fait dans bootstrap/app.php via ->withMiddleware(...).

### D.2 — CORS en * en développement

config/cors.php : allowed_origins = ['*'], allowed_methods = ['*'], allowed_headers = ['*'], supports_credentials = true. En production : allowed_origins = [APP_URL frontend].

### D.3 — Versionnement API dès le départ

Tous les controllers dans App\Http\Controllers\V1\. Toutes les routes préfixées /api/v1/.

### D.4 — Migration AVANT modèle

Pour chaque table : on écrit d'abord la migration, on teste avec migrate:fresh, puis on crée le modèle Eloquent.

### D.5 — Polymorphisme pour addresses et documents

addresses (owner_type/owner_id) et documents (owner_type/owner_id) sont polymorphiques. Observers pour valider owner_type.

### D.6 — Interventions unifiées

Une seule table interventions avec is_recurring. Les exceptions à une récurrente sont des lignes avec parent_id + is_exception + exception_date.

### D.7 — Sanctum cookie SPA

Pas de JWT. Pas de tokens en localStorage. Cookie de session HttpOnly + CSRF double-cookie pattern.

### D.8 — shadcn/ui via CLI

npx shadcn@latest init, puis npx shadcn@latest add <component>. Thème cohérent + composants accessibles.

### D.9 — Filtres API via Spatie Query Builder

Standardisation des filtres/tris : ?filter[status]=active, ?sort=-created_at, ?include=addresses. Cohérent sur tous les endpoints list.

### D.10 — Multi-entité scopé explicitement

Pas de GlobalScope. À la place : trait HasEntityScope avec scopeForEntity(). Middleware EnsureEntityAccess pour la vérification d'accès.

# 28. Points de vigilance

| Risque | Probabilité | Mitigation |
| --- | --- | --- |
| Migration SQLite ≠ MariaDB en prod (ENUM, DECIMAL, ON DELETE) | Moyenne | Tester localement avec MariaDB Docker dès la phase 2 |
| Pennylane API : quotas, formats payloads | Élevée | Lire doc, faire un POC simple avant intégration profonde |
| Facturation électronique au 1er septembre | Élevée — deadline ferme | Prioriser Factur-X dès le module facture |
| Surface fonctionnelle énorme (60 tables) | Élevée | Strict respect du périmètre prioritaire ; pas de scope creep |
| RRULE parsing corner cases | Moyenne | simshaun/recurr + rrule JS, tests unitaires |
| Polymorphisme addresses/documents (intégrité) | Moyenne | Observers serveur + contraintes UI |
| Multi-entité oublié sur une table | Moyenne | Revue de chaque migration ; commentaire si scopée |
| Photo / signature : poids des fichiers | Faible | Spatie MediaLibrary + conversion auto |
| Permissions : escalation via UI | Moyenne | Tests Feature systématiques cross-rôle/cross-entité |
| UX moderne mais perf des tables denses | Moyenne | @tanstack/react-table headless + virtualisation si > 1000 lignes |

# 29. Calendrier indicatif

Estimations à ajuster selon disponibilité. Sessions = blocs de 4-6 heures de code focalisé.

| Phase | Sessions estimées | Période visée |
| --- | --- | --- |
| Phase 0 — Bootstrap | 1 | Aujourd'hui |
| Phase 1 — Schéma BDD | 1 à 2 | Cette semaine |
| Phase 2 — Auth + Fiches + Prestations | 2 | Cette semaine et la suivante |
| Phase 3 — Planning + Devis & Factures | 2 | Semaine 2 |
| Tampon revue + corrections | 1 | Semaine 2-3 |

Total visé pour MVP exploitable : 7 à 8 sessions, soit 2 à 3 semaines en mode focalisé.

# 30. Glossaire métier

| Terme métier (FR) | Code (EN) | Définition |
| --- | --- | --- |
| Intervenant | employee | Salarié qui se déplace chez le client |
| Client | client | Entreprise cliente d'Aspha (jamais particulier) |
| Entité | entity | Agence Aspha (multi-sites) |
| Mission | mission | Regroupement de toutes les interventions chez un client donné |
| Prestation | client_prestation | Service spécifique attribué à un client (lien produit ↔ client) |
| Produit | product | Élément du catalogue (= prestation type) |
| Intervention | intervention | RDV planifié, ponctuel ou récurrent |
| Périodique | is_recurring | Intervention répétée selon une règle (RRULE) |
| Badgeage | checkin | Pointage QR/NFC à l'arrivée et au départ |
| Télégestion | telemanagement | Module de pointage et traçabilité des interventions |
| Devis | quote | Proposition commerciale avant accord |
| Facture | invoice | Facture émise après prestation réalisée |
| Règlement | reglement | Paiement reçu (chèque, SEPA, CB, etc.) |
| Ventilation | reglement_invoice_line | Affectation d'un règlement à une ou plusieurs factures |
| PEC | pec_* | Prise en charge (organismes payeurs) — désactivé V1 |
| Cycle de facturation | billing_cycle | Période fermée comptablement |
| Majoration | surcharge_rule | Sur-rémunération (nuit, weekend, férié) |
| Indemnité km | km_indemnity_rate | Remboursement frais kilométriques |
| Indemnité inter-vacation | km_rate_inter_vacation | Km entre deux clients (rémunérés) |
| Forfait | billing_type='forfait' | Tarification fixe (non horaire) |
| Tarif dégressif | product_price_tiers | Plusieurs paliers de prix selon quantité |
| Mandat SEPA | sepa_mandate | Autorisation de prélèvement |
| RUM | mandate_reference | Référence unique de mandat |
| Factur-X | e_invoice_format='factur-x' | Format de facture électronique (PDF/A + XML) |

# 31. Validation

Ce document acte le plan de reconstruction du CRM sous le nom de code Aspha Pro. Il a vocation à être validé par :

- BI Développement (Téo Debay) — exécution technique

- Cliente Aspha (Pauline, Louane) — validation fonctionnelle et priorisation

Toute modification du périmètre prioritaire (phases 0 à 3) sera tracée dans le journal de décisions.

## Prochaine action immédiate

Sur GO du client : démarrage Phase 0 — archivage de l'existant et bootstrap de aspha_pro/.